### Жилой дом по программе реновации в районе Бескудниковский введут в следующем году

28.05.2021

Пресс-релиз

Жилой дом по программе реновации в районе Бескудниковский

введут в следующем году

«В районе Бескудниковский по адресу Коровинское шоссе, владение 10 в следующем году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены работы подготовительного периода, выполнен вынос инженерных сетей из пятна застройки. Установлены бытовой городок, временное ограждение, подъездные дороги. Строители приступили к разработке грунта котлована и устройству фундаментной плиты», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом представляет собой трехсекционное здание переменной этажности, возводимое по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства.

Фасады здания отделают керамической фасадной плиткой, на них установят короба для кондиционеров

Всего в доме будет 306 квартир (однокомнатных – 118, двухкомнатных – 87, трехкомнатных – 101). Общая площадь квартир составит 17 625 квадратных метров.

Для маломобильных людей оборудуют пять специальных квартир. В пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером.

Первые этажи будут нежилыми – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую площадку, площадки для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://tsaricino.mos.ru/overhaul/detail/9988132.html

Управа района Царицыно города Москвы