### В 2021 году по программе реновации планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 90 домов

28.05.2021

Пресс-релиз

В 2021 году по программе реновации

планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 90 домов

«В 2021 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более 90 домов жилой площадью порядка 1,5 млн.квадратных метров, из них уже введены в эксплуатацию 22 дома жилой площадью более 200 тыс. квадратных метров», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что всего с момента старта программы реновации введено в эксплуатацию 114 жилых домов и передано под заселение 90 домов. 173 здания находятся в стадии строительства.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://tsaricino.mos.ru/overhaul/detail/9988141.html

Управа района Царицыно города Москвы