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Пресс-релиз
Строительство Центра самбо и бокса в «Лужниках»
завершено на треть
«Общая готовность строящего на территории «Лужников» Центра самбо и бокса на сегодня составляет около 30%», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. «Строители приступили к основному этапу установки витражных стоек остекления главного фасада здания. На сегодня смонтировано 27 стоек из 102, что составляет более 26% от общего объема работ».
Руководитель департамента сообщил, что параллельно продолжаются фасадные работы со стороны Третьего транспортного кольца (ТТК). Здесь к настоящему времени смонтировано 51% кронштейнов и стоек под остекление заднего фасада и 40% утеплителя.
Центр самбо и центр бокса будут объединены общим фасадом и размесятся симметрично друг другу. При этом потоки посетителей не будут пересекаться, центры будут функционировать независимо друг от друга. У каждого здания будет отдельная подземная парковка.
В Международном центре самбо будут обустроены зал для соревнований с трибунами на 1,6 тыс. зрителей, тренировочный зал, бассейн, блок сауны и хамама, медико-восстановительный центр и другие спортивные залы.
В Центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей и местами для инвалидов, тренировочный зал, бассейн, а также универсальные и конференц-залы. При этом зеркальный потолок будет сконструирован так, чтобы за соревнованиями можно было наблюдать даже с улицы.
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